Square of Youth

Plan de mise en place - Systeme d'analyse RAG

Projets Erasmus+ & Youth Exchanges - Budapest

Objectif du systeme Analyser automatiquement les donnees des projets passes pour identifier les patterns de reussite et d'echec, evaluer la viabilite des nouveaux projets, et generer des recommandations concretes - en langage naturel, sans expertise technique requise au quotidien.

# Vue d'ensemble du systeme

Le systeme repose sur trois briques qui travaillent ensemble :

| Voyage AI Transforme vos textes en coordonnees mathematiques 0 EUR / mois | Supabase Stocke les projets et vecteurs, execute la recherche Gratuit | Claude API Analyse les projets selectionnes, genere les rapports 10 EUR / mois |
| --- | --- | --- |

En pratique : vous posez une question sur vos projets en langage naturel. Voyage AI la transforme en vecteur, Supabase trouve les projets passes les plus similaires, et Claude les analyse pour produire un rapport structure avec patterns et recommandations.

# Les etapes de mise en place

| Phase 0 Audit & normalisation des donnees |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duree : 2-3 semaines Cout : 0 EUR |  |  |
| Inventaire | Equipe SOY | Lister tous les projets passes : rapports, feedbacks, bilans financiers |
| Schema commun | Equipe SOY + Claude | Definir les colonnes communes a tous les projets |
| Saisie | Equipe SOY | Remplir un Google Sheet : 1 ligne = 1 projet, memes colonnes |
| Validation | Equipe SOY | Verifier coherence : scores, dates, pays, types de projets |

| Phase 1 Configuration Supabase + pgvector |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duree : 3-5 jours Cout : 0 EUR |  |  |
| Compte Supabase | Developpeur | Creer le projet sur supabase.com, region EU Frankfurt (RGPD) |
| Structure BDD | Developpeur | Executer le script SQL fourni : table projects + index vectoriel |
| Test connexion | Developpeur | Verifier que les projets de test s'affichent correctement |
| Cles API | Responsable | Recuperer les cles Supabase, Voyage AI et Anthropic |

| Phase 2 Pipeline d'indexation (ETL + embeddings) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duree : 1-2 semaines Cout : moins de 1 EUR |  |  |
| Installation Python | Developpeur | Python 3.10+, pip install -r requirements.txt |
| Config .env | Developpeur | Renseigner les 4 cles API dans le fichier de configuration |
| Import donnees | Developpeur | Importer les projets depuis Google Sheet vers Supabase |
| Generation embeddings | Developpeur | Lancer le script - environ 0.5 seconde par projet |
| Verification | Equipe SOY | Confirmer que la recherche retourne des resultats coherents |

| Phase 3 Moteur d'analyse Claude |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duree : 1-2 semaines Cout : 5 EUR/mois |  |  |
| Prompt systeme | Developpeur + SOY | Affiner le prompt selon vos criteres Erasmus+ specifiques |
| Tests reels | Equipe SOY | Tester avec vos 5 projets les plus recents |
| Calibration | Developpeur + SOY | Ajuster les parametres : nb projets similaires, filtres |
| Format rapport | Equipe SOY | Definir la structure des rapports de viabilite souhaites |

| Phase 4 Interface utilisateur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duree : 2-3 semaines Cout : 5-10 EUR/mois |  |  |
| Choix outil | Equipe SOY | Streamlit (simple et rapide) ou interface web sur mesure |
| Formulaire projet | Developpeur | Interface pour decrire un nouveau projet et lancer l'analyse |
| Dashboard KPIs | Developpeur | Visualisation des tendances : scores, pays, durees, thematiques |
| Export PDF | Developpeur | Generation automatique des rapports de viabilite |
| Formation equipe | Developpeur | Session de prise en main pour toute l'equipe SOY |

# Calendrier global

| Phase | Sem. 1-3 | Sem. 4-5 | Sem. 6-7 | Sem. 8-9 | Sem. 10-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 - Donnees | XXXX |  |  |  |  |
| Phase 1 - Supabase |  | XXXX |  |  |  |
| Phase 2 - Indexation |  | XXXX | XXXX |  |  |
| Phase 3 - Claude |  |  | XXXX | XXXX |  |
| Phase 4 - Interface |  |  |  | XXXX | XXXX |

Duree totale estimee : 10-13 semaines. Premiere version fonctionnelle testable des la semaine 7.

# Budget mensuel (une fois en place)

| Service | Role | Usage SOY | Cout / mois |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Base de donnees + vecteurs | moins de 500 Mo | Gratuit |
| Voyage AI | Generation des embeddings | 50 projets indexes | 0,01 EUR |
| Claude API | Analyse et rapports | 20 analyses par mois | 5 a 10 EUR |
| Hebergement | Interface web (Railway) | Petit serveur | 5 a 10 EUR |
| Total mensuel estime |  |  | 15 a 25 EUR |

# Donnees a collecter par projet

Chaque projet doit renseigner les champs suivants. Les champs qualitatifs (texte libre) sont les plus precieux pour la qualite de l'analyse IA.

| Categorie | Champs | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Identite | Nom, type de projet, dates | Youth Exchange Budapest, 10-18 mars 2024 |
| Geographie | Pays hote, pays partenaires, nb pays | Hongrie + Pologne, Roumanie, France |
| Participants | Nombre, tranche d age | 24 participants, 18-25 ans |
| Thematique | Theme principal, mots-cles | Citoyennete, democratie, participation |
| Resultats | Score satisfaction, Youthpass, completion | 4.8/5, 22 Youthpass, 95.8% |
| Budget | Budget prevu vs reel | 8 000 EUR prevu, 7 850 EUR reel |
| Qualitatif | Points forts, faiblesses, lecons | Texte libre - champ le plus precieux pour l IA |

# Competences requises

Profil ideal Une personne avec 6-12 mois d'experience en Python et bases de donnees peut construire et maintenir ce systeme. Avec Claude comme assistant de developpement, le seuil d'entree est significativement reduit. Un stagiaire en informatique ou un benevole technique peut suffire pour les phases 1 a 3.

| Competences requises - Python niveau intermediaire - Bases de donnees SQL - APIs : cles et requetes HTTP - Terminal / ligne de commande | Competences non requises - Machine learning / data science - DevOps ou infrastructure cloud - Developpement frontend avance - Connaissance du NLP ou des LLMs |
| --- | --- |

Prochaine etape concrete Commencer par la Phase 0 : creer un Google Sheet avec une ligne par projet passe. C'est la fondation de tout le systeme - la qualite de l'analyse finale depend directement de la qualite des donnees saisies. Comptez environ 30 minutes par projet pour une saisie complete.